통합 테스트 계획서 (Integration Test Plan)

작성일: 2026-09-23

대상 버전: PROD 브랜치 기준 (big21/FINAL-PROJECT-NEW)

작성자: 정찬성

갱신(2026-09-25): 2026-09-23 작성 이후 unit-29/30/31/32/35/36 실배선·실측 검증 완료(DEC-063~075) 반영. 아래 §2/§3.6 참고. 이 문서 자체는 07단계(통합테스트) 착수 전 계획서이며, 07단계는 여전히 미착수 상태.

비고: 본 문서는 이전(Big20) 프로젝트의 예시 내용을 전면 폐기하고, 현재 프로젝트의 실제 코드/하네스 기록을 기준으로 재작성되었습니다.

1. 개요

본 문서는 AI 모의면접 플랫폼(big21/FINAL-PROJECT-NEW)의 주요 모듈(Backend API, DB, Frontend) 간 통합 연동을 검증하기 위한 테스트 계획을 설명합니다. docs/harness/traceability.md 기준 07단계(업무단위 통합테스트)는 전 feature에서 아직 착수되지 않은 상태이며, 본 계획서는 07단계 착수 시 사용할 시나리오를 정의합니다.

2. 테스트 환경

Backend: FastAPI + SQLAlchemy + Alembic (Python 3.10+)

LLM: llama.cpp llama-server 서브프로세스, Qwen2.5-1.5B-Instruct (GGUF, 로컬/무료)

STT 보강(2026-09-25): stt_router.py::transcribe_audio_smart()가 Deepgram 키 설정 시 우선 사용, 없거나 실패 시 faster-whisper로 자동 폴백하도록 실제 서비스 경로(/turns, /turns/preview)에 배선 완료(DEC-063). 운영 기본값은 여전히 무료 faster-whisper.

STT: faster-whisper(로컬, 운영 기본), Deepgram Nova-2(실험적 검증만, DEC-058 — 운영 미적용)

TTS: Piper TTS(로컬/무료)

Database: PostgreSQL + pgvector

Queue/Async: Redis + Celery

Frontend: Next.js 16 + React 19 (App Router)

Infrastructure 보강(2026-09-25): Docker Desktop Kubernetes(kind)로 로컬 클러스터를 실제 구성해 unit-30 매니페스트의 메커니즘(파드기동/PVC바인딩/자동복구/로드밸런싱/수동스케일링)을 실측 검증 완료(DEC-074). 실제 앱 컨테이너 이미지(Dockerfile)·GPU 스케줄링은 여전히 미구성.

Infrastructure: 로컬 개발 환경 (컨테이너 오케스트레이션 별도 검증은 unit-30 참고용 매니페스트만 존재, 실클러스터 미구성)

3. 핵심 테스트 시나리오 (feature 단위, traceability.md REQ 매핑)

3.1. Feature A — 인증/사용자관리 (unit-1, REQ-001)

목적: 회원가입/로그인/권한 분기가 실제 화면(app/login, app/register, app/mypage)과 정합성 있게 동작하는지 확인.

테스트 항목:

☐ 이메일/비밀번호 로그인 성공 시 accessToken이 sessionStorage에 저장되고 역할별로 홈(/)이 분기되는가

☐ 회원가입 시 candidate/recruiter 역할 선택 및 개인정보처리방침 동의가 필수 검증되는가

검증 포인트: 서버 사이드/미들웨어 라우트 보호가 없고 각 클라이언트 컴포넌트가 자체적으로 getMe()를 호출하는 구조(REQ-001 05-unit-developer 노트 참고)가 화면 전환 시 깜빡임(unauthenticated flash) 없이 동작하는가.

3.2. Feature C — 대화형 인터뷰 엔진 (unit-4~7, REQ-003~007)

목적: 텍스트/음성 턴 제출부터 STT/LLM/TTS 파이프라인, 꼬리질문 생성까지 엔드투엔드 연동 검증. unit-7은 CONDITIONAL PASS(06단계, v2 재작업 후 10/11 Fixed) 상태이므로 특히 회귀 확인이 필요.

테스트 항목:

☐ WebSocket stage_update 이벤트가 stt→llm→tts 순서로 정상 수신되는가

☐ 턴 제출 후 '마지막 답변 완료 단계' 기준으로 다음 질문이 계산되는가(Intent-based logic)

☐ MAX_CANDIDATE_TURNS(5) 도달 시 프런트(turnLimitReached)와 백엔드 제한이 일치하는가

검증 포인트: unit-7 v2 재작업에서 미해결로 남은 1건(부분 Fixed)이 실제 통합 흐름에서 재현되는지 회귀 테스트로 확인.

3.3. Feature D — 라이브 코딩/면접장 화면 통합 (unit-9, 20, REQ-008/015/017)

목적: 면접장(/interviews/[id]) 페이지에서 CodeEditorPanel, WhiteboardCanvas, WebcamPreview가 실제로 배선되어 동작하는지 확인. unit-20은 05단계 배선만 완료되고 06단계 정식 테스트가 아직 없음.

테스트 항목:

☐ 데스크톱/모바일(768px 미만) 레이아웃에서 InterviewSidePanel이 각각 분할/모달로 정상 전환되는가

☐ WS stage_update/turn_result가 도착하지 않을 때 '스텁 경계' 폴백(AI 응답 엔진 준비중 안내)이 실제로 표시되는가

검증 포인트: unit-20의 06단계 정식 테스트가 07단계 착수 전 반드시 선행되어야 함(traceability.md 기준 부채 항목).

3.4. Feature E — 리포트/스코어링 (unit-10, 11, 37, REQ-009/010/012)

목적: unit-10/11이 정적검토 FAIL로 폐기되고 unit-37(루브릭 템플릿 기반 채점)이 규칙F 재작업으로 이를 대체했음을 통합 흐름에서 재확인.

테스트 항목:

☐ 면접 종료 후 report_ready 이벤트 수신 시 리포트 생성이 폴링(3초 간격)으로 정상 완료되는가

☐ RubricEvidenceSection이 candidate 리포트(/interviews/[id]/report)와 recruiter 상세(/recruiter/[id])에서 동일한 근거 데이터를 렌더링하는가

☐ 루브릭 템플릿 재적용(recruiter) 시 재채점이 실제 점수를 갱신하는가

검증 포인트: unit-37 2026-09-23 실측 PASS 결과가 실제 리포트 화면에도 동일하게 반영되는가(단위테스트 결과와 통합 화면 간 정합성).

3.5. Feature G — 규제 컴플라이언스 (unit-14, 15, 21, REQ-029~034)

목적: 동의/삭제요청 흐름과 사전고지 화면(consent)의 정합성 확인. unit-21(자동 파기 배치)은 배정만 되고 미착수 상태이므로 이 항목은 SKIP 처리하고 별도 이슈로 관리.

테스트 항목:

☐ /interviews/[id]/consent에서 고지문 끝까지 스크롤해야 필수 동의 체크가 활성화되는가

☐ /mypage에서 생체정보(음성) 삭제 요청이 실제 이력에 기록되는가

검증 포인트: 삭제 요청 후 실제 파기 배치(unit-21)가 없으므로, 요청 기록만 남고 데이터가 실제로 삭제되지 않는 갭을 문서화.

3.6. 확장 항목(unit-29~37 후속) — 2026-09-24~25 완료전환 (DEC-063~075)

목적: ③ 전환가능성 매트릭스 '가능' 판정 항목 중 2026-09-23 이후 실제 API 배선·실측 검증까지 완료된 6개 항목(코드샌드박스/K8s/DeepFace/STT-Deepgram/화이트보드AI비전/STT스트리밍)이 07단계 통합테스트에서도 회귀 없이 동작하는지 확인.

테스트 항목:

☐ 면접장(/interviews/[id])에서 CodeEditorPanel '실행' 버튼이 Docker 9중격리 샌드박스로 정상 실행되는가(정상2종/미지원언어422/레이트리밋429)

☐ WhiteboardCanvas 'AI 분석' 버튼이 로컬 SmolVLM 응답을 disclaimer와 함께 정상 표시하는가

☐ 음성 녹음 중 '/turns/preview'가 4초 간격으로 미리보기 텍스트를 정상 갱신하는가(unit-36, 사용자 실기기 검증 완료)

☐ K8s 로컬 클러스터(kind)에서 unit-30 매니페스트 사본이 파드기동/자동복구/로드밸런싱/스케일링 전부 정상 동작하는가(격리 네임스페이스, 원본 매니페스트 무변경)

☐ webcam-emotion(개인PC 테스트 전용) 엔드포인트가 실제 채용 파이프라인과 분리된 채 정상 응답하는가

검증 포인트: 이 6개 항목은 2026-09-24~25 세션에서 이미 실HTTP/실브라우저/실기기 기준으로 개별 검증 완료(decisions.md DEC-063~075) — 07단계는 이들을 서로 다른 feature와 함께 동시에 사용해도 회귀가 없는지 통합 관점에서만 재확인하면 된다.

4. 결함 집중 관리 항목 (2026-09-22 실제 장애 대응)

| ID | 결함명 | 주요 검증 내용 |
| --- | --- | --- |
| BUGFIX-0922-01 | 개발 인디케이터 노출 버그 | 프로덕션 빌드에서 개발용 디버그 UI가 노출되지 않는지 재확인 |
| BUGFIX-0922-02 | 이벤트 루프 행 (부하테스트 후 응답불능) | 검증용 병렬 E2E 부하 후 백엔드가 무응답 상태에 빠지지 않는지, 규칙 K-6 헬스체크가 실제로 이를 감지하는지 확인 |
| BUGFIX-0922-03 | WS 폴백 버그 | WebSocket 연결 실패 시 폴링 폴백이 정상 동작하는지 확인(사용자 확인 대기 상태) |

5. 기대 결과

사용자는 면접장(/interviews/[id])에서 시나리오 순서대로 질문-답변을 진행할 수 있다.

07단계 통합테스트 착수 시 unit-7/unit-20/unit-37의 남은 부채(부분 Fixed, 06 정식 테스트 미실시, 재확인 필요)를 우선 해소한다.

규칙 K-6(부하테스트 후 헬스체크)이 통합테스트 과정에서도 동일하게 적용되어, 검증 작업 자체가 서비스 장애로 이어지지 않는다.